**MINUTA NRO # 7**

**REUNIÓN DE TRABAJO**

**OBJETIVO**: Continuación en revisión de data de artículos y servicios

**LUGAR:** Sala de reunión Clinica G-MaxClinic el Rosal

**FECHA:** 19 de Junio del 2024

**HORA**: 09:00 am a 11:30 am

|  |
| --- |
| **ASISTENTES** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Organización | Área | **Firma** |
| Adolfo Monsalve | Empresa Sisvase | Especialista en procesos hospitalarios |  |
| Valderez Monsalve | Empresa Sisvase | Analista de normas y procedimientos |  |
| Jazmín Zabala  | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Operaciones |  |
| Gisela Bernal | Clínica G-MaxClinic | Gerente de Tecnología |  |
| Oriana Evies | Clínica G-MaxClinic | Asesor en el área de procesos hospitalarios |  |

|  |
| --- |
| **PUNTOS TRATADOS** |

En esta reunión se trataron los siguientes puntos:

1. Se revisó y firmo minuta anterior
2. Se revisó la data de artículos enviada por G-MaxClinic al sr Adolfo Monsalvez, aclarando que en el proceso de revisión se determinó que era importante dentro del nombre colocar la presentación esto con el fin de diferenciar los medicamentos cuando tienen distintas presentación.
3. Se revisó con el Sr Adolfo Monsalve la lógica que se debe tener para crear el maestro de servicios.
4. La Sra. Gisela Bernal solicito al Sr Adolfo explicara cómo se iban a administrar los ambientes de Producción y Qa para la carga de la data, para lo cual sugirió se conversara con el Sr Omar Varonese Gerente de proyecto.
5. La Sra. Oriana Evies presentó el documento que se está realizando para presentar las reglas del negocio, con el objeto de ser discutido con el Sr Adolfo Monsalve.
6. Al revisar el documento de reglas del negocio el Sr Adolfo Monsalve sugirió la asesoría por parte de un especialista en estructura de costo, ya que muchas reglas del negocio están basadas en costos que no se tienen definidos en G-MaxClinic.

|  |
| --- |
| **ACUERDOS** |

1. El equipo de G-MaxClinic enviará el día de hoy la data de medicamentos arreglando el nombre para que contenga la presentación.
2. El equipo de G-MaxClinic enviará el día de hoy la data de servicios, de acuerdo a las especificaciones hechas por el Sr Adolfo Monsalve, para esta data solo se requiere se listen los servicios que son facturables.
3. Se agenda la próxima reunión para mañanas jueves a las 2:00 con el objeto de realizar exposición de la teoría sobre estructura de costos, esta será realizada por asesor sugerido por el Sr Adolfo Monsalve.